CAHIER DES CHARGES

Projet Fil Rouge – CDA 2026

HOROSPHERE

Application de Pointage Numérique

# Sommaire

1. Présentation du Projet et du Commanditaire

2. Objectifs du Projet

3. Besoins Fonctionnels

4. Besoins Non-Fonctionnels

5. Choix Techniques et Justifications

6. Analyse des Risques

7. Calendrier des Jalons

8. Critères de Succès

9. Glossaire

# 1. Présentation du Projet et du Commanditaire

## 1.1. Le Commanditaire

Net Services est une PME spécialisée dans le nettoyage industriel et la propreté tertiaire, implantée à Cergy.

| Donnée | Valeur |
| --- | --- |
| Effectif total | 54 salariés |
| Agents de terrain | 44 agents |
| Chefs d'équipe | 4 |
| Personnel RH | 3 |
| Cadres | 2 |
| Sites clients actifs | 20 à 25 simultanément |

## 1.2. Contexte et Problématique

La gestion des présences repose actuellement sur un support papier, source de nombreux problèmes opérationnels :

- Erreurs de saisie fréquentes induisant des corrections chronophages

- Surcharge administrative estimée à 2 jours de travail par mois

- Absence de preuves horodatées lors de litiges clients

- Risques de fraude non détectables en l'état

Le projet HOROSPHERE vise à digitaliser intégralement ce processus.

## 1.3. Les Utilisateurs Cibles

| Persona | Rôle | Besoin principal |
| --- | --- | --- |
| Marie | Agent de terrain | Pointer en deux clics depuis mobile |
| Anthony | Responsable RH | Gérer les paies, corriger anomalies, exporter |
| Rayan | Administrateur SI | Maintenir les comptes et configurer les géofences |

# 2. Objectifs du Projet

| Objectif | Indicateur de succès |
| --- | --- |
| Digitalisation totale | 100 % de saisies numériques |
| Gain de productivité | Réduction de 50 % du temps administratif (1 j/mois) |
| Fiabilité juridique | Trace inaltérable horodatée pour chaque pointage |
| Visibilité opérationnelle | Supervision en temps réel des interventions |

# 3. Besoins Fonctionnels

## 3.1. Espace Employé

| Réf. | Fonctionnalité | Description |
| --- | --- | --- |
| F1 | Authentification | Connexion sécurisée email/password et récupération de mot de passe |
| F2 | Pointage | Boutons Arrivée / Pause / Départ avec sélection préalable du site client |
| F3 | Géolocalisation & Geofencing | Vérification d'un rayon de 200 m via Google Maps. Hors zone → marqué « Anomalie » pour validation RH |
| F4 | Historique | Consultation mensuelle des heures et sites (vue liste / calendrier) |

## 3.2. Espace RH

| Réf. | Fonctionnalité | Description |
| --- | --- | --- |
| F5 | Validation | Approbation des feuilles de temps et traitement des anomalies (hors zone, oublis) |
| F6 | Alertes | Notifications push/email pour oublis de sortie (> 10 h) ou écarts de planning (> 30 min) |
| F7 | Export | Génération CSV/PDF pour la paie et preuve client |

## 3.3. Espace Administrateur

| Réf. | Fonctionnalité | Description |
| --- | --- | --- |
| F8 | Gestion Utilisateurs | Création, modification et désactivation des comptes |
| F9 | Configuration Sites | Création de fiches clients avec coordonnées GPS et rayon de géofencing |
| F10 | Supervision Technique | Consultation des logs d'activité et gestion de la sécurité |

# 4. Besoins Non-Fonctionnels

| Critère | Exigence |
| --- | --- |
| Performance | Temps de réponse < 500 ms en 4G |
| Disponibilité | 99 % (service actif de 05h00 à 00h00) |
| Sécurité | Protocole HTTPS, chiffrement des données, conformité OWASP |
| Géolocalisation | Ponctuelle uniquement – pas de tracking continu (RGPD) |
| Rétention données RH | 5 ans (obligation légale) |
| Rétention logs techniques | 1 an |

# 5. Choix Techniques et Justifications

| Couche | Technologie | Justification |
| --- | --- | --- |
| Backend | Symfony 7 | Robustesse, typage strict et maintenabilité pour une application métier complexe |
| Frontend | React 18 | Architecture en composants et Virtual DOM pour une fluidité optimale sur mobile |
| Base de données | MariaDB | Performance et simplicité de déploiement pour les logs de pointage |
| Localisation | Google Maps SDK | Fiabilité mondiale et précision pour le calcul du géofencing |
| Infrastructure | Docker | Isolation des environnements et déploiement reproductible |
| Tests | PHPUnit | Couverture cible : 80 % du code backend |
| Documentation API | Swagger / OpenAPI | Contrat d'interface exploitable par les intégrateurs |

# 6. Analyse des Risques

| Risque | Impact | Probabilité | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| API Google Maps indisponible | Élevé | Faible | Mode dégradé : pointage manuel forcé |
| Refus client du geofencing | Moyen | Moyen | Configuration désactivable site par site |
| Évolution du droit social | Élevé | Moyen | Architecture modulaire pour adaptation rapide |
| Résistance au changement | Moyen | Moyen | Interface simplifiée et formations dédiées |

# 7. Calendrier des Jalons

| Période | Phase | Livrable attendu |
| --- | --- | --- |
| Janvier 2026 | Cadrage & Rédaction | Cahier des charges fonctionnel validé |
| Février 2026 | Design UI/UX | Maquettes Figma finalisées |
| Mars 2026 | Modélisation BDD | Schéma Merise (MCD/MLD) validé |
| Avril 2026 | Architecture API | Diagrammes UML + conception technique |
| Mai 2026 | Développement & Tests | Version bêta fonctionnelle et suite PHPUnit |
| Juin 2026 | Déploiement & Livraison | Image Docker en production + documentation |

# 8. Critères de Succès

| Critère | Condition de validation |
| --- | --- |
| Opérationnel | Toutes les fonctionnalités F1 à F10 implémentées et fonctionnelles |
| Déployable | Application packagée et lancée via Docker Compose |
| Sécurisé | Conformité aux recommandations OWASP Top 10 |
| Testé | Couverture PHPUnit >= 80 % du code backend |
| Conforme RGPD | Géolocalisation ponctuelle, durées de rétention respectées |
| Documenté | API documentée via Swagger, README de déploiement fourni |

# 9. Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| Geofencing | Périmètre virtuel géographique délimitant la zone d'un site client. Tout pointage en dehors de ce périmètre est signalé comme anomalie. |
| SPA (Single Page Application) | Interface web dynamique ne nécessitant pas de rechargement complet de la page lors de la navigation. |
| CI/CD | Continuous Integration / Continuous Deployment : automatisation des tests et des livraisons logicielles. |
| OWASP | Open Web Application Security Project : référentiel international de bonnes pratiques de sécurité des applications web. |
| RGPD | Règlement Général sur la Protection des Données : réglementation européenne encadrant le traitement des données personnelles. |
| DXA | Unité de mesure utilisée dans les documents Office (1 440 DXA = 1 pouce). |

Fin du document – HOROSPHERE– CDA 2026